**Проектная декларация**

**на строительство многоквартирных жилых домов в рабочем поселке Маркова Марковского МО Иркутского района 7-я очередь**

г. Иркутск «16» сентября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибСтрой" публикует настоящие изменения в проектную декларацию в соответствии, в порядке и на условиях предусмотренных статьями 2,3, 19-21 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ.

**II. Информация о проекте строительства**

**1.** о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом.

Строительство многоквартирных жилых домов в рабочем поселке Маркова Марковского МО Иркутского района – 7 очередь.

Весь проект предусматривает строительство 9–ти шестиэтажных многоквартирных домов Этапы:

1. Подготовительные работы;

2. Земляные работы;

3. Строительно-монтажные работы ниже нулевого уровня;

4. Строительно–монтажные работы выше нулевого уровня;

5. Внутренние спец.работы (сантехнические, электромонтажные, слаботочные);

6.Отделочные работы - внутренние и наружные

7. Работы по благоустройству.

Сроки реализации строительства:

начало строительства – март 2015 г.,

окончание строительства – август 2016 г.

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0009-15 выдано Закрытым акционерным обществом «Прибайкальский исследовательский научный центр экспертиз и проектирования в строительстве» от 22.01.2015 г.

**8.** о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с [законодательством](garantF1://12038258.55) о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию.

Блок-секции 138-140 – 30.12.2015 г.;

Блок-секции 136, 137, 141, 142 - 30.06.2016 г.

Блок-секции 143, 144 – 30.09.2016 г.

Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского поселения.

Представитель по доверенности   
ООО «ВостСибСтрой» О.И. Контимирова